Приложение № 2

к соглашению от 27.06.2024 № В2024-02

Показатели результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения (водоотведения) государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного заключения государственной экспертизы в 2024 году, ед. | Количество объектов питьевого водоснабжения (водоотведения) построенных/введенных в эксплуатацию и реконструируемых в 2024 году, ед. |
| 1 | Водозаборная скважина в с. Сарыбалык Здвинского района Новосибирской области | - | 1 |

Глава Сарыбалыкского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области Д.А.Канев

Приложение № 3

к соглашению от 27.06.2024 № В2024-02

Отчет

о расходовании субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения (водоотведения) государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы, объекта | Информация об объекте | | | Лимиты капитальных вложений на 2024 г. (тыс. рублей) | | | Выполнение (тыс.рублей) | Профинансировано (тыс.рублей) | | | | Ввод объектов  (ожидаемые сроки,  мощность объекта) |
| Сметная стоимость в соответствии с положительным заключением ГБУ НСО «ГВЭ НСО» | Заключенный  муниципальный контракт (№, дата,  СУММА) | Остаток  стоимости строительства  объекта на 01.01.-- | областной бюджет | внебюджетное софинансирование | местный бюджет | областной бюджет | внебюджетное софинансирование | Бюджет МО | |
| сумма | перечень платежных документов  (сумма,№, дата) |
| Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»/ Водозаборная скважина в с.Сарыбалык Здвинского района Новосибирской области | 47048,96 | МК № 0851200000624005398 от 19.08.2024, 46031,43493 т.р.  Договор №14-2024 от 14.08.2024, 409,62233 т.р. | --- | 45837,32352 |  | 603,73374 | 46031,43493  409,62233 | 45433,02628  404,29724 |  | 598,40865  5,32509 | ПП на сумму 598,40865 т.р. № 581 от 12.12.2024  ПП на сумму 5,32509 т.р. № 582 от 12.12.2024 | Получено разрешение на ввод № 54-06-20-2024 от 06.12.2024.  Присвоен кадастровый номер 54:06:021302:729, зарегистрировано право собственности. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Сарыбалыкского сельсовета Здвинского района  Новосибирской области | | |  |  | Канев Д.А. |
|  |  | | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Ведущий специалист | Бирюк И.С. | |  | 8-383-63-21-508 |
|  | (должность) | (фамилия, инициалы) | |  | (телефон) |